周报模板

填写说明：每人每周五下班前填写一份，提交组长汇总。删除示例文字后填写。

基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 智慧医疗大数据与AI大模型分析平台 |
| 姓名 | 万方 |
| 角色 | 组长 |

完成工作

| 序号 | 任务内容 | 交付物/成果 | 进度（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架构与 ER 图设计、建库脚本输出 | schema.sql、ER 图 | 100% | 通过 |
| 2 | 开发环境部署（Hadoop/MySQL/Redis） | 部署文档、环境截图 | 100% | 全员可连接 |
| 3 | 接口契约制定与评审 | 接口契约文档 | 100% | 通过 |

下周工作计划

| 序号 | 计划任务 | 预计交付物 | 预计进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全链路联调方案与测试用例编写 | 联调方案、测试用例 | 30% |
| 2 | 集成测试环境与数据对账脚本 | 对账脚本 | 20% |

遇到的问题与风险

| 问题/风险 | 影响 | 需要谁协助 |
| --- | --- | --- |
| 200 万+ 数据入库性能不足 | 影响预处理进度，可能阻塞下游 | P2（已提供分块 + 批量提交方案） |