风险管理表（风险台账）

填写说明：由组长维护。概率：高/中/低；影响：高/中/低；等级=概率×影响。

项目启动时录入已知风险，开发过程中持续更新、闭环。

风险登记

| 编号 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 等级 | 应对措施 | 负责人 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 200万+数据读取/处理性能不足 | 高 | 高 | 高 | 分块读取、Spark处理、提前抽样验证 | P2 | 未发生 |  |
| R2 | 依赖链阻塞（下游等上游） | 中 | 中 | 中 | 契约先行+模拟数据并行开发 | P1 | 未发生 |  |
| R3 | 云LLM接口不稳定/费用高 | 中 | 高 | 中高 | 二期开源LLM本地化兜底 | P4 | 未发生 |  |
| R4 | Hadoop/Spark环境部署复杂 | 中 | 中 | 中 | 提前部署输出文档，降级单机模式 | P1 | 未发生 |  |
| R5 | 分析结果与可视化不一致 | 中 | 高 | 中高 | 统一口径、契约固定、逐项对账 | P1/P3/P5 | 未发生 |  |
| R6 | （新增） |  |  |  |  |  |  |  |

风险跟踪记录

| 日期 | 风险编号 | 当前状态 | 处理动作 | 处理人 | 是否关闭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □未发生 □已发生 □已缓解 □已关闭 |  |  |  |