里程碑计划与甘特图

填写说明：由组长维护。里程碑达成需经组内评审确认。

里程碑清单

| 里程碑 | 计划日期 | 实际日期 | 关键交付物 | 验收方式 | 状态 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 需求与设计完成 | 第 2 周末 |  | 架构图、ER图、契约文档 | 组内评审 |  | P1 |
| M2 数据入库完成 | 第 5 周末 |  | 清洗入库数据 | 抽样对账 |  | P2 |
| M3 一期功能开发完成 | 第 7 周末 |  | 三大模块一期功能 | 单元自测 |  | P2-P5 |
| M4 一期集成联调完成 | 第 9 周末 |  | 可演示版本、中期验收 | 中期验收 |  | P1 |
| M5 二期功能完成 | 第 12 周末 |  | 二期增强功能 | 功能验证 |  | 各模块负责人 |
| M6 最终交付 | 第 14 周末 |  | 测试报告、文档、验收报告 | 最终验收 |  | P1 |

甘特图（14 周）

说明：○ 表示该周有该阶段任务，在下方按实际进度填充。

阶段/周次        1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14

阶段一 准备设计  ■   ■

阶段二 一期开发          ■   ■   ■   ■   ■

阶段三 集成联调                          ■   ■

阶段四 二期增强                                  ■   ■   ■

阶段五 测试交付                                              ■   ■

建议用 Excel/Project/在线甘特工具绘制正式版本，此处为文字版占位。