RACI 责任分配矩阵

填写说明：R=负责执行(Responsible) A=最终负责(Accountable) C=被咨询(Consulted) I=被告知(Informed)

每项任务 A 应唯一。由组长在项目启动时与全员确认。

责任矩阵

| 任务/活动 | P1 组长 | P2 预处理 | P3 分析 | P4 AI | P5 前端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | A/R | C | C | C | C |
| 架构与ER图设计 | A/R | C | C | C | C |
| 开发环境部署 | A/R | I | I | I | I |
| 数据清洗与入库 | I | A/R | C | I | I |
| 聚合分析与API开发 | I | C | A/R | C | I |
| AI Agent与文本生成 | I | I | C | A/R | C |
| 前端界面与大屏 | I | I | I | C | A/R |
| 接口契约制定 | A | R | R | R | R |
| 集成联调 | A/R | R | R | R | R |
| 系统集成测试 | A/R | R | R | R | R |
| 文档整理与验收 | A/R | R | R | R | R |

说明

• 每位成员对自己的模块是 A/R；对其他模块相关工作按需 C（被咨询）或 I（被告知）。

• 集成、测试、验收阶段全员 R，P1 为 A（最终负责）。