智慧医疗大数据与AI大模型分析平台 — 项目计划书

1. 项目概述

本项目基于真实的医院住院患者出院数据集（Hospital Inpatient Discharge Data），构建"大数据处理 + AI 智能交互"的智慧医疗分析平台。数据集包含患者人口统计学、诊断详情（CCSR 编码）、手术操作、疾病严重程度、费用及支付方式等 30 余项关键字段，数据量 200 万+ 条。

平台以大数据处理与分析为核心、AI 自然语言交互为辅，覆盖"原始数据清洗 → 批量处理 → 存储优化 → 多维价值挖掘 → 可视化展示"的完整大数据链路，为医疗资源优化、疾病趋势预测和医疗成本控制提供精准数据支撑。

2. 项目目标

| 目标维度 | 具体目标 | 量化指标 |
| --- | --- | --- |
| 数据目标 | 完成 200 万+ 条原始数据的清洗、标准化、去重、结构化入库 | 抽样 1 万条对账准确性 ≥ 99.9%，缺失率在合理范围 |
| 分析目标 | 支持按疾病/年龄/医院/年份等维度的多维度聚合分析 | 核心指标（平均住院时长、费用分布、支付占比）可准确输出 |
| 交互目标 | 自然语言提问 → 意图解析 → 调用分析 → 文字摘要 + 图表返回 | 查询响应时间合理、图表渲染流畅 |
| 质量目标 | 分析结果、文字摘要、图表三者一致、可验证可追溯 | 联调阶段逐项对账，三者 100% 一致 |
| 交互准确率 | 模糊/多维度查询、术语联想 | 意图识别准确率 ≥ 90% |

3. 项目范围

3.1 三大核心模块

| 模块 | 定位 | 一期（必做） | 二期（增强） |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块一：数据预处理与持久化 | 大数据核心（地基） | 批量读取、异常处理、去重、标准化、入库、索引优化 | 质量评估、备份恢复、增量更新 |
| 模块二：大数据分析服务 | 大数据核心（价值挖掘） | 多维度聚合、算法封装、RESTful API、JSON 标准化 | 复杂分析（关联/费用预测/再入院风险）、性能优化、异常处理 |
| 模块三：AI 智能交互 | 辅助交互入口 | 意图解析、智能工具调用、文本生成、可视化大屏、Web 界面 | 意图优化、多轮对话、LLM 本地化、3D/地理可视化 |

3.2 范围外

• 爬虫（Scrapy/Requests+BS4）仅作为外部医疗数据补充的备用能力，非核心交付；核心数据为已有住院患者数据集。

• 未涉及医疗信息系统（HIS/EMR）对接、移动端 App、多租户 SaaS 化。

4. 组织架构与人员分工

4.1 成员角色（5 人）

| 编号 | 角色 | 负责模块 | 关键技术栈 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 项目负责人 / 系统架构师（组长） | 架构 + 数据存储 + 集成测试 | Python、MySQL、Hadoop、Git | 架构图、ER 图、建库脚本、部署文档、测试/验收报告 |
| P2 | 数据预处理与持久化工程师 | 模块一 | Python、Pandas/NumPy、MySQL、Spark | 数据清洗模块、入库脚本、质量报告 |
| P3 | 大数据分析服务工程师 | 模块二 | Hadoop、Spark、Hive、Flask、Redis | 聚合分析 API、算法库、API 文档 |
| P4 | AI 智能交互工程师 | 模块三（后端） | LangChain、LLM、FastAPI | AI Agent、文本生成模块、洞察报告模板 |
| P5 | 前端与可视化工程师 | 模块三（前端） | Vue、HTML/CSS/JS、ECharts/D3.js | Web 界面、可视化大屏、图表组件库 |

4.2 RACI 责任分配矩阵

R=负责执行 A=最终负责 C=被咨询 I=被告知。详见 模板/09_RACI责任分配矩阵.md。

4.3 依赖与并行策略

1. 依赖链：P2（预处理入库）→ P3（分析 API）→ P4（AI 调用）→ P5（前端展示）。

2. 并行策略：P2 清洗期间，P3 用抽样数据开发、P4 用模拟 API 搭框架、P5 用 mock 数据做纯 UI，避免空等。

3. 接口契约先行：P1 在开发前牵头定好三份契约——①数据库表结构与字段；②RESTful API 请求/响应 JSON；③AI 返回前端的图表配置结构。

5. 里程碑与进度计划（14 周）

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 里程碑交付物 | 主责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：准备与设计 |  | 需求分析、技术选型、架构与 ER 图、环境部署、Git 初始化、接口契约 | 架构图、ER 图、建库脚本、部署文档、契约文档 | P1（全员参与设计） |
| 阶段二：一期核心开发 |  | 数据入库 / 分析 API / AI Agent / Web 界面并行开发 | 三大模块一期功能可用 | P2/P3/P4/P5 并行 |
| 阶段三：一期集成联调 |  | 全链路打通（数据→分析→AI→前端）、缺陷修复、中期验收 | 一期可演示版本、中期验收报告 | P1 牵头全员 |
| 阶段四：二期功能增强 |  | 质量评估/备份/增量、复杂分析/优化、意图/多轮/本地化、3D/地理可视化 | 二期增强功能 | 各模块负责人 |
| 阶段五：测试与交付 |  | 集成测试、性能调优、文档整理、答辩材料、最终验收 | 测试报告、全套文档、验收报告 | P1 牵头全员 |

甘特图模板见 模板/08_里程碑计划与甘特图.md。

6. 交付物清单

| 类别 | 交付物 | 负责人 | 对应文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计 | 架构图、ER 图、建库脚本、部署文档 | P1 | ../数据库设计/ |
| 文档 | 需求规格说明、接口契约、RESTful API 文档 | P1/P3 | ../接口文档/ |
| 代码 | 数据预处理模块、分析服务、AI Agent、Web 前端 | P2/P3/P4/P5 | ../代码实现/ |
| 数据 | 清洗入库后的结构化数据（MySQL） | P2 | 数据库 |
| 测试 | 测试用例、测试报告、缺陷记录 | P1/全员 | 本项目 模板/ |
| 管理 | 周报、会议纪要、进度跟踪、风险台账、验收报告 | 全员 | 本项目 模板/ |

7. 质量保证计划

| 维度 | 措施 |
| --- | --- |
| 过程质量 | 遵循 CMMI3 流程 + RUP 迭代，每个阶段设评审点（设计评审、中期验收、最终验收） |
| 代码质量 | 遵循 Python/Web/大数据/AI 代码规范，注释完整、命名规范；每完成一个功能提交一次 |
| 数据质量 | 入库后抽样对账（准确性 ≥ 99.9%）、缺失率/一致性核验、四维质量评分（二期） |
| 结果一致性 | 统一数据口径，联调阶段对同一查询的"分析结果 / 文字摘要 / 图表"逐项对账 |
| 测试质量 | 测试用例覆盖三大模块核心功能，缺陷闭环管理（详见 模板/06、模板/07） |

8. 风险管理计划

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 万+ 数据读取/处理性能不足 | 预处理耗时过长、内存溢出 | 高 | 分块读取（chunk）、Spark 处理、提前抽样验证 | P2 |
| 依赖链阻塞（下游等上游） | 进度拖延 | 中 | 契约先行 + 模拟数据并行开发 | P1 |
| 云 LLM 接口不稳定/费用高 | AI 模块不可用 | 中 | 二期引入开源 LLM（Qwen/BaiChuan）本地化兜底 | P4 |
| Hadoop/Spark 环境部署复杂 | 环境阻塞开发 | 中 | 组长提前部署并输出文档，必要时降级 MySQL+Spark 单机 | P1 |
| 分析结果与可视化不一致 | 验收不通过 | 中 | 统一口径、契约固定、联调逐项对账 | P1/P3/P5 |

9. 配置管理计划（Git）

| 项 | 规范 |
| --- | --- |
| 工具 | Git（备选 SVN） |
| 分支策略 | main（稳定）+ 各成员 feature/模块名 分支，合并走 PR/评审 |
| 提交规范 | 每完成一个功能提交一次，提交说明清晰（类型 + 摘要，如 feat: 完成数据清洗入库） |
| 版本发布 | 各里程碑结束打 tag（如 v1.0-一期、v1.1-二期） |

10. 验收标准

1. 数据完整性：200 万+ 条数据经清洗入库后完整性、准确性达标，缺失率在合理范围。

2. 功能完整性：三大模块一期+二期功能全部实现并可演示。

3. 结果一致性：同一查询下，分析结果、文字摘要、可视化图表三者一致、可追溯。

4. 交互体验：自然语言查询响应时间合理，图表渲染流畅，意图识别准确率（二期）≥ 90%。

5. 工程规范：Git 提交规范、过程文档齐全，符合 CMMI3/RUP/敏捷要求。