会议纪要

会议基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议主题 | 例会：一期开发进度检查 |
| 时间 | 2026年8月17日 |
| 地点/方式 | 线上会议（腾讯会议） |
| 参会人员 | 万方、骆志远、白子涵、纪志鹏、高清源 |
| 缺席人员 | 无 |

议题与结论

| 序号 | 议题 | 讨论要点 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各模块一期开发进度汇报 | P2 数据清洗完成、P3 聚合 API 完成 80%、P4 Agent 框架完成、P5 前端页面完成 70% | 按计划推进 |
| 2 | 结构化入库性能问题 | 200 万条数据分块写入较慢，影响 P3 联调 | 采用分块 + batch=5000 + 关闭 autocommit，P2 落实 |

决议事项（Action Items）

| 序号 | 事项 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优化入库性能（batch=5000、关闭 autocommit） | 骆志远 |
| 2 | 输出接口契约评审记录 | 万方 |