进度跟踪表

总体进度

| 阶段 | 状态 | 完成度 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：准备与设计 | 已完成 | 100% | P1 | 架构/ER/契约已评审通过 |
| 阶段二：核心开发 | 进行中 | 45% | P2-P5 | 各模块并行开发中 |
| 阶段三：集成联调 | 未开始 | 40% | P1 牵头 | 依赖阶段二完成 |
| 阶段四：功能增强 | 未开始 | 40% | 各模块负责人 | 启动 |
| 阶段五：测试与交付 | 未开始 | 10% | P1 牵头 | 启动 |

分模块进度明细

| 模块 | 任务项 | 状态 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块一 | 数据读取与清洗 | 已完成 | P2 |
| 模块一 | 标准化与去重 | 已完成 | P2 |
| 模块一 | 结构化入库 | 进行中 | P2 |
| 模块二 | 聚合分析 | 进行中 | P3 |
| 模块二 | RESTful API | 进行中 | P3 |
| 模块三 | AI Agent / 意图识别 | 进行中 | P4 |
| 模块三 | 前端界面 / 大屏 | 进行中 | P5 |
| 集成 | 全链路联调 | 未开始 | P1 |