# 智慧医疗大数据分析平台

# 模块二：数据分析服务开发日志

项目名称：智慧医疗大数据与AI大模型分析平台
模块名称：数据分析服务（模块二）
开发人员：大数据分析工程师
开发周期：2026年8月5日 - 2026年8月17日（共11个工作日）
技术栈：Python 3.11 / FastAPI / MySQL 8.0 / PySpark

# 目录

一、项目概述

二、开发日志（Day 1 - Day 11）

三、团队协作记录

四、技术难点与解决方案

五、项目成果总结

六、心得体会

# 一、项目概述

本项目是智慧医疗大数据与AI大模型分析平台的第二模块，主要负责基于预处理好的医疗数据，使用Spark SQL进行多维度聚合分析，通过Flask/FastAPI RESTful API对外暴露接口，供下游AI智能交互模块调用。

## 1.1 项目背景

项目数据来源于纽约州医院住院患者出院数据，原始数据量约210万条记录。上游模块（数据预处理模块）已完成数据清洗和星型模型构建，本模块需要在此基础上实现数据分析服务，支持维度组合选择、指标切换、逐级下钻、时间上卷、交叉透视等核心功能。

## 1.2 工作职责

数据库连接与维护：MySQL数据库的连接管理、性能优化

数据分析：实现多维度聚合分析功能

后端功能开发：实现5个核心API接口

与其他模块对接：与上游数据模块、下游AI模块的接口对接

性能优化：查询缓存、索引优化

文档编写：API文档、开发文档

# 二、开发日志

## Day 1：项目启动与需求分析

日期：2026年8月5日（周一）

【上午】 参加了项目启动会议，与团队成员讨论了整体架构设计。上游模块的同学介绍了数据预处理的进度，下游AI模块的同学说明了他们需要的接口形式。我们达成了共识：采用星型模型存储数据，提供RESTful API接口。

【下午】 仔细阅读了项目文档和接口规范，梳理了本模块需要实现的功能点。与组长确认了开发计划和时间节点，制定了11天的开发排期。

【今日成果】 完成需求分析文档，明确开发计划

【遇到问题】 对Spark SQL的动态查询不太熟悉，需要学习

【团队协作】 与上游模块同学确认了数据交付时间和格式

## Day 2：环境搭建与技术调研

日期：2026年8月6日（周二）

【上午】 搭建本地开发环境，安装Python 3.11、MySQL 8.0、Redis等基础软件。配置PyCharm开发环境，创建Git仓库并完成初始化。

【下午】 学习FastAPI框架，阅读官方文档和示例代码。研究了PySpark的DataFrame API和Spark SQL的用法，为后续开发做准备。

【今日成果】 开发环境搭建完成，技术调研完成

【遇到问题】 MySQL安装时遇到权限问题，请教了学长帮忙解决

【团队协作】 在群里分享了FastAPI的学习资料，大家一起学习

## Day 3：数据库设计与实现

日期：2026年8月7日（周三）

【上午】 根据上游模块提供的数据字典，设计了星型模型的数据库表结构。包括7张维度表（医院、患者、诊断、手术、DRG、支付方式、时间）和1张事实表。

【下午】 编写SQL建表脚本，创建索引优化查询性能。与上游模块同学对接，确认字段命名和数据类型的统一。

【今日成果】 完成数据库表结构设计和建表脚本

【遇到问题】 字段命名与上游不一致，需要沟通协调

【团队协作】 与上游模块同学开会对齐字段命名规范，统一使用下划线命名

## Day 4：数据导入与ETL开发

日期：2026年8月8日（周四）

【上午】 上游模块完成了数据清洗，提供了星型模型的SQL dump文件。编写数据导入脚本，将210万条数据导入MySQL数据库。

【下午】 开发数据质量检查脚本，验证数据的完整性和准确性。发现部分字段存在空值，与上游沟通后确认是正常情况。

【今日成果】 完成数据导入，数据质量验证通过

【遇到问题】 数据导入耗时较长，需要优化导入脚本

【团队协作】 与上游模块同学共同排查数据质量问题

## Day 5：核心功能开发（一）

日期：2026年8月9日（周五）

【上午】 开始开发SQL构建器模块，实现动态SQL生成功能。支持任意维度组合的GROUP BY查询，支持多指标聚合。

【下午】 开发数据访问层（DAO），封装MySQL连接和查询操作。实现了连接池管理和参数化查询，防止SQL注入。

【今日成果】 完成SQL构建器和数据访问层开发

【遇到问题】 动态SQL的JOIN逻辑比较复杂，调试了很久

【团队协作】 与组内同学讨论了SQL构建器的设计方案

## Day 6：核心功能开发（二）

日期：2026年8月10日（周六）

【上午】 继续开发业务逻辑层，实现维度组合选择和指标切换功能。这两个功能是其他功能的基础，需要仔细设计。

【下午】 实现逐级下钻功能，支持从区域→县→医院的层次化查询。编写单元测试，验证功能的正确性。

【今日成果】 完成3个核心功能的开发

【遇到问题】 下钻功能的面包屑导航逻辑需要优化

【团队协作】 在群里分享了开发进度，获得大家的反馈

## Day 7：核心功能开发（三）

日期：2026年8月11日（周日）

【上午】 实现时间上卷功能，支持按年、季度、月的时间维度聚合。添加同比计算功能，支持与上期数据对比。

【下午】 实现交叉透视功能，支持多维度交叉分析。这个功能比较复杂，需要处理行列转换的逻辑。

【今日成果】 完成全部5个核心功能的开发

【遇到问题】 透视表的数据结构设计花了不少时间

【团队协作】 与前端同学讨论了数据返回格式，方便他们渲染图表

## Day 8：API接口开发

日期：2026年8月12日（周一）

【上午】 使用FastAPI框架开发RESTful API接口，实现路由注册和参数校验。添加统一的响应格式和错误处理机制。

【下午】 开发辅助接口：健康检查、元数据查询。配置CORS跨域支持，方便前端调用。

【今日成果】 完成全部API接口开发

【遇到问题】 FastAPI的参数校验规则需要仔细学习

【团队协作】 与下游AI模块同学对接接口规范，确认参数格式

## Day 9：性能优化

日期：2026年8月13日（周二）

【上午】 分析查询性能瓶颈，发现210万数据的JOIN查询较慢。添加数据库索引，优化JOIN查询的执行计划。

【下午】 实现查询结果缓存机制，使用内存缓存加速重复查询。测试显示，第二次查询速度提升10倍以上。

【今日成果】 性能优化完成，查询速度显著提升

【遇到问题】 缓存失效策略需要仔细设计

【团队协作】 与运维同学讨论了生产环境的部署方案

## Day 10：测试与文档

日期：2026年8月14日（周三）

【上午】 编写单元测试用例，覆盖所有核心功能。进行集成测试，验证API接口的正确性和稳定性。

【下午】 编写API接口文档，包括请求参数、响应格式、使用示例。编写开发文档，记录系统架构和关键设计决策。

【今日成果】 测试通过，文档编写完成

【遇到问题】 部分边界条件需要补充测试用例

【团队协作】 邀请组内同学进行代码Review，收集改进建议

## Day 11：部署上线与项目总结

日期：2026年8月15日（周四）

【上午】 将代码合并到主分支，准备部署到测试环境。与运维同学配合，完成服务的部署和配置。

【下午】 进行最后的验收测试，确保所有功能正常运行。编写项目总结文档，整理开发过程中的经验教训。

【今日成果】 项目部署完成，通过验收

【遇到问题】 部署时遇到环境配置问题，已解决

【团队协作】 与全体团队成员进行项目复盘会议，总结经验教训

# 三、团队协作记录

## 3.1 项目团队组成

| 角色 | 职责 | 协作内容 |
| --- | --- | --- |
| 大数据分析工程师（我） | 数据分析服务开发 | 核心模块开发 |
| 数据预处理工程师 | 数据清洗与ETL | 提供清洗后的数据 |
| AI算法工程师 | 智能交互模块 | 调用分析接口 |
| 前端工程师 | 可视化界面 | 调用API渲染图表 |

## 3.2 团队协作方式

每日站会：每天早上9:30进行15分钟站会，同步进度和问题

周例会：每周五下午进行1小时周会，讨论技术方案和风险

代码Review：所有代码提交前必须经过至少1人Review

文档协作：使用腾讯文档进行需求文档和设计文档的协作

即时沟通：使用微信群进行日常沟通和问题讨论

## 3.3 关键协作事件

| 日期 | 事件 | 成果 |
| --- | --- | --- |
| 8月7日 | 与上游模块对齐字段命名规范 | 解决了数据字段命名不一致的问题 |
| 8月9日 | 与下游模块确认接口格式 | 确定了API的请求和响应格式 |
| 8月11日 | 与前端同学讨论数据格式 | 优化了数据返回结构，方便图表渲染 |
| 8月14日 | 团队代码Review | 收集了5条改进建议，已全部完成修改 |
| 8月15日 | 项目复盘会议 | 总结了开发过程中的经验教训 |

# 四、技术难点与解决方案

## 1. 动态SQL构建

问题：需要支持任意维度组合的查询，SQL语句需要动态生成

解决方案：设计了SQL构建器模式，通过配置化的方式生成SQL，支持动态JOIN和GROUP BY

## 2. 大数据量查询性能

问题：210万数据的JOIN查询耗时超过15秒

解决方案：添加数据库索引、实现查询结果缓存、优化JOIN顺序，查询速度提升10倍

## 3. 透视表实现

问题：交叉透视功能需要行列转换，逻辑复杂

解决方案：先查询出所有组合的数据，再在内存中进行行列转换，生成透视表矩阵

## 4. 接口规范统一

问题：与上下游模块的接口格式不一致

解决方案：组织接口规范讨论会，制定统一的请求和响应格式，编写接口文档

# 五、项目成果总结

## 5.1 功能完成情况

| 功能模块 | 完成状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 维度组合选择 | ✅ 已完成 | 支持任意维度组合分析 |
| 指标切换 | ✅ 已完成 | 支持多指标组切换 |
| 逐级下钻 | ✅ 已完成 | 支持层次化下钻查询 |
| 时间上卷 | ✅ 已完成 | 支持年/季度/月聚合 |
| 交叉透视 | ✅ 已完成 | 支持透视表生成 |
| 性能优化 | ✅ 已完成 | 查询速度提升10倍 |

## 5.2 技术指标

代码行数：约2000行（Python）

API接口：8个（5个核心接口 + 3个辅助接口）

测试覆盖率：85%

查询性能：简单查询<1秒，复杂查询<3秒

数据规模：支持200万+条记录

## 5.3 交付物清单

源代码：完整的后端服务代码

API文档：Swagger自动生成的接口文档

开发文档：系统架构和设计说明

测试报告：单元测试和集成测试报告

部署文档：部署和配置说明

# 六、心得体会

1. 通过这次项目开发，我深刻体会到了团队协作的重要性。一个人的能力是有限的，只有团队成员之间密切配合，才能高效地完成复杂的项目。

2. 在技术方面，我学会了如何设计可扩展的系统架构，如何优化大数据量的查询性能，以及如何编写高质量的代码。这些经验对我未来的职业发展非常有帮助。

3. 在沟通方面，我学会了如何与不同角色的团队成员进行有效沟通。与上游模块同学讨论数据格式，与下游模块同学确认接口规范，与前端同学协调数据结构，这些都需要清晰的表达和耐心的倾听。

4. 在项目管理方面，我学会了如何制定合理的开发计划，如何跟踪项目进度，以及如何应对突发问题。虽然过程中遇到了一些困难，但通过团队的共同努力，我们最终按时完成了任务。

5. 这次项目经历让我更加坚定了从事大数据开发的决心。我将继续学习和提升自己的技术能力，为未来的项目做出更大的贡献。